## Slide 1: GERENCIA DE PROYECTOS
disciplina que nos permite estructurar, planear, organizar y coordinar en forma ordenada la ejecución de proyectos de diferente índole alineándolos a la estrategia organizacional.

## Slide 2: Conceptos
Actividad Planeada
No es un trabajo
rutinario
Inicio y Fin Definidos
Objetivos Especificos –
Producto Unico
Elaboracion Progresiva
El Producto del Proyecto es visible / Medible/
Se requieren recursos & materiales
Es un esfuerzo Temporal
Ejemplos
Tranvia ayacucho
Metroplus Envigado/Tunel
Verde
Nuevo Sistema de Pasaportes
Programa Profesionales que regresan al pais – Colciencias
Video Puente Milleau: https://www.youtube.com/watch?v=py5W9MsRjEY Canal de panama https://www.youtube.com/watch?v=fnD_ltsUIrE

## Slide 3: Proyecto
Temporalidad
  Cada proyecto tiene un inicio y fin definidos (Duracion finita)
  No aplica para el producto o servicio resultado del proyecto
Producto Unico, Servicio o Resultado
  El producto, servicio o resultado del proyecto es unico, nunca hecho antes en
el mismo ambiente o background)
Elaboracion Progresiva
  Se descubre en la medida que se avanza, incertidumbre.
Un proyecto es un esfuerzo temporal tomado para crear un producto, servicio o resultado unico

## Slide 4: Retos Gestion de Proyectos
Que es gestion de Proyectos.
 Balancear las competencia en estos Elementos
Costo (recursos)
Tiempo (duracion)
Calidad
Alcance(trabajo)
Disciplina que nos ayuda a estructurar, planear, organizar y coordinar en forma ordenada la ejecución de proyectos de diferente índole alineándolos a la estrategia organizacional.

## Slide 5: Reflexiòn
Que diferencia hay entre estructurar y evaluar proyectos y la gerencia de proyectos?

## Slide 6: La Estrategia y Los Proyectos
Los proyectos son medios para materializar los objetivos estrategicos organizacionales que no podrian ser direccionados a traves de las operaciones normales
Los proyectos son utilizados para alcanzar el plan estrategico
organizacional
Consideraciones estratégicas
  Demandas del Mercado
  Necesidades Organizacionales
  Solicitudes del Cliente
  Avance Tecnologico
  Requerimientos legales
  Innovación - Emprendimiento

## Slide 7: Proyectos vs la Operaciòn
El trabajo es categorizado en dos momentos el del proyecto y el momento de la operacion que inicia cuando el proyecto es lanzado y entregado al cliente
Ejemplos
Desarrollar un nuevo sistema de pagos/facturacion
Construir un nuevo modelo de carro
Construir un puente
Disenar un nuevo proceso
Crear una empresa
Tercerizar un proceso
Construir un edificio
Crear una empresa
Ejemplos
Preparar un reporte mensual de la compania
Ejecutar soporte a traves de un help desk
Recibir y atender reclamos
Impresion y distribucion del periodico
Vender el producto o servicio a los clientes
Contabilizar las operaciones
Cobranzas a los clientes
Operaciones
Proyectos

## Slide 8: Proyectos & Operaciòn
Proyectos |  | Operacion |  | 
Temporales y Unicos Propositos para atender los objetivos y cerrarlo Concluye cuando los objetivos se alcanzan Sus metricas son sobre objetivos del producto del proyecto |  | El proposito es mantener el negocio Adopta nuevos objetivos continuamente como parte del mejoramiento Sus metricas son sobre los resultados del producto o servicio en operacion |  | 
 | Elementos Comunes |  |  | 
 | Desarrollados por Personas Limitados por recursos Son planeados, ejecutados y controlados |  |  | 

## Slide 9: Responsabilidades del gerente del proyecto
Asegurar que el alcance del trabajo se determine con calidad, dentro del presupuesto y a tiempo para satisfacer al cliente.
Debe proporcionar liderazgo en la planeación, organización y control del esfuerzo de trabajo para lograr el objetivo establecido.

## Slide 10: El Gerente del Proyecto
Entendimiento del Entorno
Habilidades
Interpersonales
Area de Conocimiento
Conocimiento y práctica de administracion
La Gerencia de Proyectos y Otros Componentes
Conocimiento y practica de proyectos
15

## Slide 11: Proyecto – Programa - Portafolio
Proyecto
Esfuerzo unico para producir el resultado del proyecto
Programa
Grupo de Proyectos que apuntan a un objetivo organizacional y que se dividen para alcanzar ese objetivo.
Portafolio
Todo el conjunto de proyectos de una organizacion
Metro cable santo domingo
Integracion del Transporte del valle
del aburra
Metro cable Santo Domingo Linea C
Metro Plus
Proyecto de Mejoramiento de la
eficiencia Operativa
Nuevo Sistema de Proveedores

## Slide 12: Habilidades del gerente del proyecto
Liderazgo
Fomentar el desarrollo de las personas
Comunicación
Interpersonales
Solución de problemas
Administración del tiempo

## Slide 13: Habilidades del Gerente Proyectos y Gerente de Programas
Project Manager
Proactividad
Flexibilidad
Influencia
Trabajo en equipo
Motivacion
Program Manager
Pensamiento
estrategico
Sensibilidad organizacional
Liderar el Cambio
Liderar resultados
Comunicacion Integridad
Construir Confianza
Orientacion a Resultados

## Slide 14: Oficina de Proyectos PMO
Es la organización responsable por la gestión integrada del portafolio de proyectos a partir de metodologías
Es responsable por el desarrollo de la cultura de proyectos y de las competencias necesarias para la ejecución profesional de los proyectos en la Organizaciòn
Normalmente Implementado como un area centralizadora
Incluye:
  Conocimiento
  Procesos y Procedimientos
  Entrenamiento y Certificacion
  Templates
  Skills y Recursos
  Administracion del portafio
  Gestion Financiera de los proyectos

## Slide 15: Conceptos Claves:Factores Organizacionales de la empresa
Cultura organizacional, estructura y procesos
Estandares Adoptados por Gobierno y Industria
Tolerancia al Riesgo de los Interesados (Stakeholders)
Infraestructura Disponible
Recursos existentes (Skills, disciplinas, modo de asignación)
Sistema de autorización del trabajo
Canales de comunicación organizacionales
Sistema de Información de la Gestión de Proyectos
Bases de datos disponibles
Administración del personal
Condiciones de Mercado
Clima Político
Factores ambientales de la empresa y de los sistemas de la organización que estuvieran relacionados con el éxito del proyecto o pudieran influir sobre él de alguna manera.

## Slide 16: Concepto Clave: Patrocinador-Sponsor
Financia el proyecto : Definición tradicional
Financiar el Proyecto no es la única responsabilidad
  Dar identidad al proyecto en la organización
  Pendiente de velar porque el proyecto de los beneficios a la organizacion
  Toma de decisiones que impactan los objetivos del proyecto
  Apoyar la Resolución conflictos entre los interesados
  Mantener la alineación estratética del proyecto

## Slide 17: Concepto Clave: Interesados-Stakeholders
Pueden ser personas u organizaciones
Participan activamente en el proyecto o pueden verse afectados + o –
Tienen niveles de autoridad y/o responsabilidad dentro del proyecto variables
Este concepto incluye
  El patrocinador
  usuarios que recibieran el producto/Servicio
  el equipo de proyecto
  Entes externos
Los interesados tienen niveles de responsabilidad y autoridad variable
al participar en un proyecto.

## Slide 18: Estructura Organizacional -Influencia en la Gestión de proyectos
Las estructuras organizacionales para la gestión de proyectos
puden ser clasificadas en:
  Funcional
  Proyectizada
  Matricial Fuente /Debil/Balanceada
La estructura en una organizacion puede ser unica o con
caracteristicas de alguna de las anteriores

## Slide 19: Estructura Funcional Típica
Función 3 Diseño
Función 1 Producción
Función 2. Ingenieria
Staff
Staff
Staff
CEO/ Organizacion
Staff
Staff
Staff
Coordinación del
Proyecto
Ventajas | Desventajas
 Claro plan de carrera  Clara linea de mando  Mayor cohesion de equipos  Gran profundidad de perspectiva funcional en las competencias del equipo |  El GP No tiene autoridad Formal. Coordinación  Menor responsabilidad hacia el fin del proyecto  Miembros de equipo mas leales a sus jefes funcionales  Dificil de alinear intereses del proyecto  Sesgados hacia la función que genera el proyecto
EL GP pertenece igualmente a una de las áreas funcionales

## Slide 20: Estructura Proyectizada
G Proyecto 3
G Proyecto 1
G Proyecto 2
Miembro de Equipo
/Staff
Miembro de equipo/Staff
Miembro de equipo/Staff
CEO/ Organización
Miembro de
Equipo/Staff
Miembro de
Equipo/Staff
Miembro de Equipo/Staff
Coordinación del Proyecto
Ventajas | Disadvantages
 Lealtad al Proyecto  Autoridad formal y completa del GP  Orientado a la tarea y al eqiupo  Mas blindada a conflictos externos  Independencia |  No hay plan de carrera claro para especiallistas  El equipo de proyecto maneja incertidumbre de estar solo por el proyecto  Mayor fluctacion en el trabajo a realizar por los recursos  Cuando se asigna part time staff genera dificultades de cohesion y competencia de actividades  Falta de especialidad en las disciplinas

## Slide 21: Estuctura Matricial
Area Funcional 2
PMO
Area Funcional 1
Gerente Proyecto
Staff
Staff
CEO
Gerente de Proyecto
Staff
Staff
Ventajas | Desventajas
Balance entre la estructura funcional y la proyectizada Buena comunicación horizontal Eficiencia de recursos Orientada a proyectos El staff puede tener la informacion que requiere (big picture) | Ambiguedad en autoridad y reporte (dependencia) multiples jefes Complejidad Esfuerzos duplicado Puede casar conflictos entre el Proyecto y las áreas funcionales
Coordinación
del proyecto

## Slide 22: Estructura Matricial Debil = Funcional
Area 3 Diseño
Area 1. Producción
Area 2. Ingenieria
Staff
Staff
Staff
CEO
Staff
Staff
Staff
Coordinación
del Proyecto
Más cercada a la funcional.
La PMO no existe . Se nombra un GP que no necesariamente es de una
de las áreas
Los recursos no se asignan con autoridad del GP. Siguen teniendo autoridad de su área funcional.
El gerente funcional tiene más poder que el Gerente de Proyecto

## Slide 23: Matricial Fuerte = proyectizada
PMO
Area 1 Producción
Area 2 Ingenieria
Staff
Staff
Project Manager
CEO
Staff
Gerente de Proyecto
Project Coordination
Area 3 Diseño
Staff
Staff Staff
Mas cercana a la proyectizada,
Puede tener personas full time y part time
El Gerente de Proyecto depende de una PMO y tiene mas autoridad
sobre el proyecto que los gerentes funcionales

## Slide 24: Matricial Balanceada, Parecida a la funcional pero da mas poder al GP
Project Coordination
Area 3 Ingenieria
Area 1 Producción
Area 2 Diseño
Staff
Staff
Staff
CEO
Staff
Staff
Project Manager
Reconoce la necesidad de Gerente de proyecto con autoridad, pero no requiere
una PMO
No entrega toda la autoridad al Gerente de Proyecto.
Se comparten las decisiones con los gerentes funcionales

## Slide 25: Estructura Organizacional y Su Influencia en los proyectos
Estructura Organizacional Caracteristica del proyecto | Funcional | Matricial Debil | Balanceada | Matricial Fuerte | Projectizada
Autoridad del Gerente deProyecto | Poco o Nulo | Limitado- Coordinacion | Bajo a moderado | Moderado a alto | Alto a total
Disponibilidad de Recursos | Poco o Nulo | Llitado | Bajo a Moderado | Moderado a alto | Alto a total
Quien controla el prespuestodel proyecto | Gerente Funcional | Gerente Funcional | Mezcla, | Gerente de Proyecto | Gerente de Proyecto
Dedicación del Gerente de Proyecto | Part-Time | Part-time | Full-time | Full-time | Full-time
Staff asignado | Part-time | Part-time | Part-time | Full-time | Full-time

## Slide 26: Cual de las estructuras es Mejor?
Para una empresa dedicada a la construcción de edificios
Para un call center local de tamaño pequeño que realiza no más de dos proyectos al año
Para una empresa de Consultoria Global, que ejecuta proyectos en todo el mundo
No existe una estructura predefinida , diferentes factores deben analizarse para crear la estructura adecuada para la compañía.

## Slide 27: Evaluación del Proyecto
Como podemos evaluar un proyecto para identificar si debemos continuar?
Determinar la viabilidad
Identificar si el proyecto o idea esta bien para la organización o es el momento adecuado y esta en línea con la estrategia
Identificar los posibles ingresos
Identificar todos los costos

## Slide 28: Material Complementario
VPN: Valor Presente neto. puede ser positivo, negativo o continuar igual. Si es positivo significará que el proyecto generara valor. Si es negativo quiere decir que se tendrà destrucciòn de valor. Si el resultado del VPN es cero, la empresa no modificará el monto de su valor.
Costo Beneficio
  B/C > 1 es conveniente
  B/C < 1 no es conveniente
  O B-C > 0 conveniente
Punto de Equilibrio: Framework de tiempo en el cual se recupera la inversión del proyecto
ROI: Retorno de la inversión: Numero de veces que la inversión es recuperada
Documento de Inicio y Análisis de Viabilidad Caso en excel con todos los cálculos
Se debe realizar el proyecto aun con estos indicadores negativos?

## Slide 29: PMI y PMBOOK
PMI
  Organizacion que da lineamientos y frameworks para gestion de proyectos programas y portafolios
    www.pmi.org
  Provee certificaciones en la
disciplina
  Promueve el desarrollo de
la gestion de proyectos
PMBOOK
  Estandard para la gestion de proyectos
  5 Grupos Procesos
  10 areas de conocimiento
  47 Procesos
Prince2: Otro estandar para gestion de proyectos. Mas usado en Europa

## Slide 30: Gestion de Proyectos - Procesos
Iniciacion
El trabajo de la gestion del proyecto puede organizarse en 5 grupos de procesos: Iniciacion, planeación, monitoreo y control y Cierre
Planeacion
Ejecucion
Cierre
Seguimiento y Control

## Slide 31: Grupos de Procesos
Iniciacion
Define y autoriza el proyecto o una fase
Planeacion
Define y refina los objetivos y planifica el curso de accion
Determina tiempo recursos
Ejecucion
Se lleva a cabo el plan de gestion para lograr los objetivos
Monitoreo y Control
Mide y Supervisa el avance
Cierre
Finaliza la aceptacion del producto y termina el proyecto o fase

## Slide 32: Areas de Conocimiento
Alcance
Comunicaciones
Riesgos
Integracion
Talento
Humano
Adquisiciones
Gestion
Interesados
Tiempo
Calidad
Costos
44
Gerencia de Proyectos I

## Slide 33: Grupos de Procesos
PMBOK
12.05.2009.
Iniciacion – Procesos para iniciar un proyecto o fase
Planeaciòn – Diseñar y mantener un esquema que permita liderar adecuadamente el
proyecto para llevarlo a Termino
Ejecucion – Coordinar las personas y recursos para llevar a cabo el plan definido
Control– Monitorear y medir el avance y tomar las acciones correctivas
Cierre– Analizar la aceptacion del proyecto o fase para llevarlo a su final
Enlaces entre los procesos =>

## Slide 34: Areas de Conocimiento
12.05.2009.
ados
Integraciòn
  Asegurar que los elementos del proyecto son coordinados y integr
Alcance
  Asegurar que el proyecto incluye todo el trabajo requerido
  Y UNICAMENTE el trabajo requerido para ser completado
Tiempo
  Asegurar que el proyecto se ejecute en el tiempo establecido
Costos
  Asegurar que el proyecto se ejecute en el presupuesto aprobado
Calidad
  Asegurar que el proyecto satisface los requerimientos

## Slide 35: Areas de Conocimiento
12.05.2009.
Comunicaciòn
  Asegurar la generacion , recoleccion y almacenamiento de informacion apropiada y a tiempo
  Disponer de informacion alos interesados de acuerdo a sus necesidades
Riesgos
  Identificar, analizar y responder a los riesgos del proyecto
  Maximizar los resultados de eventos positivos
  Minimizar las consecuencias de los eventos negativos
Adquisiciones
  Adquirir los bienes y servicios para desarrollar el proyecto
Talento Humana
  Hacer uso efectivo de las personas asigandas al proyecto
Gestiòn de Interesados
  Administrar los interesados en pro del beneficio del proyecto
48/15 PMBOK

## Slide 36
12.05.2009.
Finalmente: Una vez se es familiar con los procesos de la Guía del PMBOOK o cualquier estándar que se use. El Gerente de proyecto puede personalizar el uso de estos procesos de acuerdo al proyecto y ala organización
Como quièn dice:
“To break the rules, first you have to
know the rules. ”